Développement d'une plateforme d'IA décisionnelle pour l'anticipation du churn et l'optimisation de la rétention client en milieu bancaire

Organisme d'accueil : Attijari Bank Tunisie

Projet : Projet de Fin d'Études – Ingénierie Informatique (BI / IA)

Farah Jaffel

Année universitaire : 2025–2026

1. Introduction

1.1 Contexte :

Le secteur bancaire tunisien est marqué par une forte concurrence et une digitalisation croissante des services. La fidélisation des clients constitue un enjeu stratégique majeur.

Attijari Bank Tunisie souhaite adopter une approche proactive afin d’anticiper le départ des clients (churn) en exploitant les données transactionnelles et comportementales disponibles dans son système d’information.

1.2 Problématique :

Actuellement, la détection des clients à risque de départ est principalement réactive. La banque ne dispose pas d’un système intelligent permettant :

d’identifier les signaux faibles de churn,

de prédire le risque de départ,

d’alerter automatiquement les conseillers,

de recommander des actions adaptées.

1.3 Objectif du projet :

Développer une plateforme intelligente permettant :

la détection précoce du churn .

la prédiction du risque via Machine Learning  .

l’envoi d’alertes intelligentes aux conseillers .

la visualisation  des indicateurs via dashboards BI.

L’aide a la  décision grâce a des recommandations adaptées .

2. Périmètre du projet

2.1 Inclus :

Clients particuliers

Données transactionnelles

Données comptes et produits

Historique d’interactions

Modèle de classification binaire (churn / non churn)

Dashboard conseiller

Dashboard management

Système d’alerte intelligent

2.2 Exclus :

Clients entreprises .

intégration temps réel Core Banking (prototype uniquement).

Automatisation complète des compagnes marketing

3. Acteurs du système

Conseiller Clientèle :

Consultation alertes

Visualisation le score churn

actions de rétention.

Responsable Marketing :

Analyse stratégique

suivi du churn.

Lance des compagnes ciblées

Data Scientist :

Développement

optimisation du modèle.

4. Description Fonctionnelle

4.1 Détection des signaux  de churn

Extraction automatique  des indicateurs suivants :

Baisse d’activite transactions

Diminution solde

Inactivité digitale

Réclamations répétées.

Fermeture partielle de produits

Diminution d’utlisation carte

4.2 Modélisation prédictive

Modèle de classification binaire

Calcul d’ un score de churn

Seuil de déclenchement  d’alerte

Historisation des scores

4.3 Système d’alerte

Lorsqu’un client dépasse un seuil de risque :

Affichage automatique au conseiller :

Nom client

Score de churn

Principale cause

Recommandation d’action

4.4 Dashboards BI

Dashboard Conseiller :

Liste des clients à risque

Score moyen portefeuille

Top clients critiques

Historique des scores

Dashboard Management

Taux de churn global

Évolution mensuelle

Segmentation par agence

Analyse des causes principales

5. Architecture Technique

Pipeline :

Données → ETL → Data Mart → Machine Learning → API → Dashboard.

Technologies envisagees :

Python

SQL

Power Bi

SHAP

MLflow.

- Méthodologie

Le projet adopte la démarche

Approche CRISP-DM   (Cross Industry Standard Process for Data Mining) :

Phases :

1 Compréhension métier

2 Compréhension  données

3 Préparation des données

4 modélisation

5 évaluation

6  déploiement.

7. Livrables

Cahier des charges

Modele de donnes (datawrehouse )

modèle prédictif entrine

API de scoring,

dashboards Bi

rapport final.

- plannig

| Analyse & Cadrage | Besoins métiers, Étude de l'existant & Cahier des charges. | 2 semaines |
| --- | --- | --- |
| Ingénierie des Données | Collecte, simulation de données & Nettoyage (Python). | 3 semaines |
| Architecture DWH & ETL | Modélisation du Data Warehouse et pipelines d'alimentation. | 3 semaines |
| Business Intelligence | Conception des Dashboards Power BI (Vue descriptive). | 3 semaines |
| Machine Learning & XAI | Modélisation Predictive (Churn/CLV) et Explicabilité (SHAP). systeme de recommandation | 5 semaines |
| Automatisation | automatisation (Power Automate). | 4 semaines |
| MLOps & Finalisation | Intégration, tests finaux | 3 semaines |